# Identificação

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data**: | 18/11/2020 | **Início:** | 22:00 | **Término:** | 23:55 |
| **Local:** | Plataforma do DISCORD | | | **Redator:** | Aluisio Santos |
| **Projeto:** | JOB SEA - MAR DE OPRTUNIDADES | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Participantes** | **Presente** | **Área / Empresa** | **Telefone** | **E-mail** | **Assinatura** |
| 1. Aluisio Santos |  | IFSP-Aluno |  | [aluisio.santos@aluno.ifsp.edu.br](mailto:aluisio.santos@aluno.ifsp.edu.br) |  |
| 1. Iago Fernandes |  | IFSP-Aluno |  | [iago.f@aluno.ifsp.edu.br](mailto:iago.f@aluno.ifsp.edu.br) |  |
| 1. Rogério Viana |  | IFSP-Aluno |  | [rogerio.viana@aluno.ifsp.edu.b](mailto:rogerio.viana@aluno.ifsp.edu.b) |  |

# OBJETIVO DA REUNIÃO

Levantar os requisitos iniciais, necessidades/problemas para a definição do escopo do sistema a ser desenvolvido da fase de Iniciação.

Dividir as tarefas correspondentes a fase de iniciação do projeto.

# ASSUNTOS

Elaboração de todos os artefatos necessários para a fase de iniciação do projeto JOB SEA.

|  |  |
| --- | --- |
| **N°** | **Assunto/Pergunta** |
| **1** | Pré Projeto: Esta tarefa tem o objetivo de formalizar a intenção de realizar o projeto e customizar, se necessário, o processo padrão SpinOff. |
| **2** | Criar Ambiente do Projeto: Esta tarefa tem o propósito de criar uma estrutura de arquivos padronizada e sob controle de versão, onde os artefatos de cada disciplina possam ser armazenados e controlados. |
| **3** | Definir o Escopo: Esta tarefa tem o propósito de definir o escopo do projeto com as funcionalidades que o sistema deve fornecer, elaboração do TAP, Visão e outros artefatos. |
| **4** | Reunião de Planejamento: A reunião de planejamento tem a finalidade de planejar o a execução do projeto. |

# Pendências

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Pendência** | **Responsável** | **Data** |
|  | Marcar uma reunião com a Orientadora | Aluisio Santos | 20/11/2020 |

# Próxima Reunião

26/11/2020